量子计算创新创业平台项目监理服务

采购项目询价函

一、项目简介

（一）项目名称：量子计算创新创业平台项目监理服务

（二）项目地点：安徽省合肥市

（三）项目单位：合肥市大数据资产运营有限公司

（四）项目预算：6.5万元

二、服务内容

（一）项目概况

本项目主要搭建量子计算创新创业平台并形成完全自主知识产权，该平台所有软件需具有完全自主知识产权，并支持适配超导和半导体量子芯片。该平台面向多行业客户推出的针对量子计算的学习、实验、开发、应用的一整套解决方案，整套软件产品专门为量子计算程序的开发、设计和优化而打造，项目投资预算为580万元。本次为监理服务项目招标，项目控制价为6.5万元。

（二）服务需求

主要对项目提供监理服务，具体服务内容如下：

监理过程覆盖项目的系统实施、初验、试运行、项目终验等各个阶段，并要求对项目的质量、进度、投资、合同、文档、安全、知识产权保护等进行有效管理和控制。

1、质量控制

（1）采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理方案等文件控制项目总体平台质量；

（2）根据各系统的特点，制定包括验收标准、验收方法和质量控制措施在内的详细监理控制方案；

（3）编制重大质量问题的处理预案，包括系统建设过程中可能出现的重大质量问题的处理预案；

（4）组织系统建设平台质量事故原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；

（5）组织系统建设质量检查和验收；

（6）督促中标单位整改存在问题；

（7）参与平台验收和交接。

2、进度控制

（1）审查各项目系统建设设计方案、招标文件的进度计划，监督计划的执行；

（2）采用先进的项目管理工具，确定各项目建设的工序顺序，控制项目执行进度；

（3）发现系统建设进程未能按计划进行时，要求中标单位调整或修改计划，采取必要措施加快实施进度，以使实际执行进度符合合同的要求；

（4）当系统建设进度拖后可能导致合同工期严重延误时，有责任作详细报告，分析原因和提出对策，供业主采取措施或做出决定。

3、投资控制

（1）动态管理跟踪项目建设成本，进行成本、费用控制和分析；

（2）审查系统建设进度款申报；

（3）严格控制和审查平台变更，核算成本和变化量，报业主审批；

（4）审核平台清单及造价和平台竣工结算等。

4、合同管理

（1）协助业主与中标单位签订合同；

（2）监督检查中标单位履行合同；

（3）协助业主处理建设项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。

5、信息管理

（1）及时向业主提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；

（2）建立全面、准确反映项目各阶段平台状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

（3）督促、检查中标单位及时完成各阶段平台技术资料的整理和归档工作，确认各类资料必须符合国家规范格式；

（4）转发业主发出的指示、通知和业务联系单；

（5）采用图表、统计技术或其他先进的管理方法，定期公布项目质量、进度、成本数据，就项目中存在或出现的问题向业主和中标单位提出独立、公正、公平的意见建议或解决方案；

（6）当系统建设出现质量问题或严重偏离计划时，应及时向业主报告，并提出对策建议，同时督促中标单位尽快采取措施。

6、组织协调

（1）确定中标单位的工作范围和职责；

（2）监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

（3）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

7、数据安全监督

（1）检查督促中标单位建立、完善数据安全管理制度；

（2）组织平台数据安全事故的调查与处理；

（3）确立项目安全监督的工作目标。

8、项目验收

（1）依照已确定的技术标准和规范、验收依据和实施方案中的实施目标以及平台实施中的有关记录和结果，在技术、平台质量方面进行总体验收；

（2）项目总体验收，提交总体验收报告。

（三）项目团队人员要求

应根据项目的工作情况，配备3人及以上的项目团队，其中包括总监1人、专业监理师1人、监理员1人，上述人员未取得采购人同意，中途不得更换。响应文件中须提供专业团队人员名单（格式自拟）及供应商近3个月内（任意1个月）为上述人员缴纳的社保证明。

三、供应商资格

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（二）本项目不接受联合申报;

（三）供应商负面清单，存在不良信用信息记录且有以下情形之一的：

1.被人民法院列入失信被执行人的;

2.供应商或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的;

3.被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的;

4.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的;

5.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

四、联系方式

联系人及联系方式：

王凯    15655246699

邮箱：wangkai@bigdatahefei.com

地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园D9栋

五、报价要求

项目总报价不超过6.5万元，包含完成本项目产生的一切费用。供应商单位后期不得以任何理由向本公司追加费用，供应商报价时应综合考虑报价风险。

六、评标办法

本次询价采购采取综合评分法，在符合本公司服务指标和质量要求的前提下，由评分最高供应商中标。

| 类别 | 评分 内容 | 评分标准 | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 | 服务 方案及配套 服务 能力 | 一、服务方案（0-24分） （1）监理大纲内容全面、重点突出，制度健全，有具体措施情况，优得4分，良得3分，一般得2 分，差得1分，未提供的不得分。为保障监理服务能力，投标人具备配套的信息化项目关键节点监管追溯系统软件的，提供软件产品著作权证明材料，得2分； （2）信息工程质量控制措施情况，优得4分，良得3分，一般得2分，差得1分，未提供的不得分。信息工程硬件设施安装施工、具有安全生产的控制措施情况，优得4 分，良得3分，一般得2分，差得1分，未提供的不得分。为保障本项目安全管控服务能力，具备配套的信息安全测试及监理服务管理平台软件的，提供软件产品著作权证明材料，得2分； （3）信息工程进度控制措施对策及监理建议情况，优得4分，良得3分，一般得2分，差得1分，未提供的不得分。 （4）信息工程预算控制措施情况，优得4分，良得3分，一般得2分，差得1分，未提供的不得分。 | 0-24分 |
| 资信分 | 总监理工程师 | 除必须具有信息系统监理师证书（人社部颁发）外，同时具有信息系统项目管理师（人社部颁发）、系统规划与管理师证书（人社部颁发）、系统分析师证书（人社部颁发）、系统架构设计师证书（人社部颁发）、系统集成项目管理工程师证书（人社部颁发）、数据库系统工程师证书（人社部颁发）得满分30分，缺一项扣5分，扣完为止。 注：提供证书复印件和近三个月内（任意1个月）投标供应商为其缴纳的社保证明材料。 | 0-30分 |
|  | 项目团队其他人员能力 | 项目团队其他人员（不含总监）： - 信息系统监理师（人社部颁发）； - 信息系统项目管理师证书（人社部颁发）； - 系统分析师证书（人社部颁发）； - 大数据分析相关高级认证工程师； - 云计算应用相关高级认证工程师； - 虚拟化技术相关高级认证工程师。 同时具备以上证书得满分24分，缺一项扣4分，扣完为止。 注：投标文件中须提供以上人员证书的复印件；近三个月内投标供应商为上述人员缴纳社保的证明材料。未提供或提供不全的不得分。 | 0-24分 |
|  | 投标人 业绩 | 投标人2017年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有信息化项目监理业绩，所监理的项目金额不低于500万元，每个业绩得2分，满分12分。 注：投标文件中须同时提供有效合同扫描件（投标时提供复印件或影印件），时间和金额以合同为准。 | 0-12分 |
| 价格分 | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100 |  |  |

七、其他事项说明

1.供应商须在2021年6月15日前将相关材料纸质版提交至本公司。

2.如有疑问，可于工作日联系本项目联系人。

八、供应商报价资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价表 |  |
| 二 | 供应商综合情况简介 |  |
| 三 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 |  |
| 四 | 服务方案 |  |
| 五 | 其他文件 |  |

附件1

报价表

项目名称： 量子计算创新创业平台项目监理服务

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 报价范围 |  |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币大写： |
| 备注说明 |  |

供应商公章：

年  月  日

注：

1、本表内容根据询价文件要求包括了技术服务及其配套的专家咨询费、技术研发劳务费、税费以及培训、技术资料、图纸的提供、质保期内的售后服务保障等所有费用。

2、特殊事项在备注中注明。

3、供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。

附件2

供应商综合情况简介

| 政府采购供应商信息表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：量子计算创新创业平台项目监理服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目信息 | 企业全称 |  |  |  |  |  |
| 企业基本信息 | 公司地址 |  |  | 联系人及联系电话 |  |  |
|  | 是否在皖设立分支机构 |  |  | 分支机构分类 |  |  |
|  | 企业规模 |  | 注册资本 |  | 总资产 |  |
|  | 企业性质 |  | 所属产业 |  | 所属行业 |  |
|  | 是否特殊企业 |  | 就业人数 |  | 残疾人等特殊群体人数 |  |
| 上年收入缴费等信息 | 上年营业收入 |  | 上年利润总额 |  | 上年政府采购合同总金额 |  |
|  | 上年缴税总额 |  | 其中增值税 |  | 其中营业税 |  |
|  | 其中所得税 |  |  |  |  |  |
|  | 上年缴纳社会保险总额 |  | 其中缴纳养老保险 |  | 其中缴纳医疗保险 |  |
|  | 其中缴纳失业保险 |  | 上年缴纳住房公积金总额 |  |  |  |
| 供应商公章： 填表日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1、请填表人认真、准确填写，并加盖单位公章，为便于成交后进行政府采购合同备案，请填写完整。

2、谈判项目产品中如无节能、环保产品，对应金额填“0”。

3“分支机构分类”对应填写“分公司”、“办事处”“其他分支机构”。

4、“企业规模”参照《中小企业划型标准规定》对应填写“大型企业”、“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”。

5、“注册资本”、“总资产”等金额均以“万元”为单位。

6、“企业性质”对应填写“国有及国有控股”、“民营企业”、“集体企业”、“中外合资”、“外商独资”。

7、“所属产业”对应填写“第一产业”、“第二产业”、“第三产业”。第一产业是指农林牧渔业;第二产业是指采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业;第三产业是指除第一、二产业以外的其他行业。

8、“所属行业”对应填写“农林牧渔业”、“工业”、“建筑业”、“批发零售业”、“交通运输业”、“仓储业”、“邮政业”、“住宿餐饮业”、“信息传输和信息服务业”、“房地产业”、“其他”。

9、“是否特殊企业”对应填写“军转自主择业创业企业”、“残疾人就业企业”、“再就业扶持企业”、“高新技术企业”、“软件企业”、“监狱企业”、“非特殊企业”。

10、“上年政府采购合同总额”是指上年全年参与政府采购谈判，签订的政府采购合同金额总和。

11、“上年缴税总额”是指上年企业全年缴纳税款总额，“其中增值税”、“其中营业税”、“其中所得税”分别对应填写上年缴纳金额。

12、“上年缴纳社会保险总额”是指上年企业全年缴纳养老、医疗等各类社会保险金额总和,“其中缴纳养老保险”、“其中缴纳医疗保险”、 “其中缴纳失业保险”分别对应填写上年缴纳金额。

附件3

无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

(本声明函将随成交结果一并公告)

1、本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、本公司郑重声明，符合下列情形之一：

（1）谈判日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的；

（2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分（含10分）到15分且公布日距谈判日超过6个月；

（3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分（含15分）到20分且公布日距谈判日超过12个月；

（4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分（含20分）及以上且公布日距谈判日超过24个月。

3、本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：

（1）公司被人民法院列入失信被执行人；

（2）公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照谈判文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：                        日    期：

附件4

服务方案

附件5

其他文件

提供符合谈判邀请（谈判公告）、采购需求及评标办法规定的相关证明文件。

1、供应商业绩

提供证明材料扫描件或影印件

2、其他谈判文件要求的证明资料

其他谈判文件要求的证明材料，如营业执照、税务登记证等。